#### Zadávací dokumentace

##### pro veřejnou zakázku

##### „Rekonstrukce administrativní budovy, třída T. Bati č. 44, Zlín“ ##### č.j.KRPB-67508/ČJ-2009-0600VZ

vyhlášenou zadavatelem v   souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a)  zákona

č.  137/2006   Sb.,  o    veřejných   zakázkách,  v   plat.  znění,  (dále  jen „zákon“)

v  Informačním  systému  o  zadávání veřejných zakázek dne 5. června 2009 pod

č. 60032222.

##### Zadavatel:    Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená zadavatelem plk. Ing. Bc. Radko Bébarem, náměstkem

ředitele pro ekonomiku

Schválil: plk. Ing. Bc. Radko Bébar, zadavatel

Strana č. 2

Obsah zadávací dokumentace stavby:

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

Textovou část zadávací dokumentace a její přílohy č. 1. a 2. uchazeč obdrží v listinné podobě, přílohy č. 3. a 4. obdrží uchazeč v digitální podobě na CD.

Textová část:

- Úvodní ustanovení

- Předmět plnění

- Obsah a forma nabídky a dokumentace uchazeče

- Požadavky a podmínky na kvalifikaci

- Obchodní podmínky

- Technické podmínky

- Údaje k  projektové dokumentaci pro provedení díla

- Ostatní podmínky

Přílohy

- Krycí list nabídky včetně prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou

- Vzor čestného prohlášení

- Projektová dokumentace pro provedení díla (v digitální podobě)

4.        Neoceněný výkaz výměr k projektové dokumentaci pro provedení díla

(v digitální podobě)

I. Úvodní ustanovení:

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb.,               o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

II. Předmět plnění:

2.1. Vymezení předmětu plnění dle klasifikace stavebních děl:

Klasifikace předmětu plnění stanovená dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC):

Kód:                                             Text:

45454100-5                                 Rekonstrukce budov

Stavební objekty:

Hlavní stavební objekt:

112212                                          budovy veřejné správy

Strana č. 3

2.2. Vymezení předmětu plnění:

Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních a montážních prací a dodávek v objektu – administrativní budově Tř. T. Bati č. 44, Zlín, a to:

A) Vybudování KKC (P1000)  včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě na CD

B) Rekonstrukce budovy (zbývající části) a zateplení pláště včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení                a jedenkrát v digitální podobě na CD

(dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno v rozsahu zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro provedení díla včetně výkazu výměr zpracované firmou S-projet plus, a.s., Tř. T. Bati 508, z dubna 2009, a dodržení podmínek vyjádření souvisejících s realizací díla.

Součástí předmětu plnění je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost.

Požadavky na slaboproudá zařízení jsou uvedena v PD, která je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen zajistit kompatibilitu s těmito systémy:

- strukturovaná kabeláž systému – OKUS – PANDUIT, CISCO SYSTEMS,

- telefonní ústředna ALCATEL

- kamerový systém BOSCH

- EKV COLNOD SYSTÉM .

Dodavatel bude povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie.

2.3. Lhůta pro provedení předmětu plnění:

2.3.1. Termín plnění:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

Předpokládaný termín zahájení:                                         3. srpna 2009

Požadovaný termín dokončení díla:           nejpozději do 15. prosince 2009

2.3.2. Termín dokončení díla:

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení díla je stanoven jako limitní termín    a    může    být   prodloužen   pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění.

Strana č. 4

2.4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

2.4.1. Nabídková cena

a) Cenová nabídka bude zpracována v souladu  s  cenovými předpisy platnými v ČR

v   době zpracování nabídky, a to především v  souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,

o cenách,  v  platném  znění,  a  vyhláškou  č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon

o cenách, v platném znění. Uchazeč ve své nabídce uvede, dle jakého ceníku toto ocenění provedl.

b) Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, vodné, vytápění,  náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na stěhování kanceláří, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně,  poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zadavatele, správní poplatky,  náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její  dokončení,  tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.

Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad příslušných prací.

c) V případě, že při demolici díla vznikne využitelný odpad, je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v plat. znění. V případě, že zhotovitel získá finanční plnění za využitelný odpad, např. odpad kovů, je povinen získané finanční prostředky převést na účet zadavatele.

d) Jednotlivé položky a výměry uvedené v nabídce se musí shodovat s uvedenými položkami ve výkazech výměr v předané zadávací dokumentaci.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) hodnotící komise vyřadí nabídku z dalšího posuzování, pokud se nejedná                        o nejasnost ve smyslu ust. § 76 odst. 3 zákona.

Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

Strana č. 5

e) Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celé dílo) není přípustná.

Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku v rámci dodatečných informací k zadávací dokumentaci upřesní obsah výkazu výměr, např.

formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

2.4.2. Platební podmínky:

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazečům předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, jsou  uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat v plném rozsahu.

Provedené práce budou uhrazeny podle postupu prováděných prací tak, že předpokládaná úhrada zadavatele činí včetně DPH

v roce  2009               Kč 54,194.000,--

v roce  2010               dofinancování akce.

2.4.3.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Celková výše poskytnutých záloh však nesmí překročit stanovený limit předpokládaných úhrad pro rok 2009 a musí být v tomto roce zúčtována.

2.4.4. Podmínky překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění.

2.5.  Dodatečné práce a dodávky:

V případě, že se při realizaci díla vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení díla, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací a dodávek jsou rovněž uvedeny v rámci obchodních podmínek.

2.6. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky jsou uchazeči povinni zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv).

Strana č. 6

2.7. Rozsah jiných požadavků:

Zadavatel požaduje ve smyslu ust. § 44 odst. 6 zákona, aby uchazeči ve svých nabídkách specifikovali, jakou část veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Splnění tohoto požadavku prokáží uchazeči uvedením identifikačních údajů (§ 17 písm. d) zákona) svého subdodavatele, druhu jím prováděných prací a předpokládaného finančního objemu těchto prací nebo dodávek.

Pro účely této veřejné zakázky se za jinou osobu považuje takový subdodavatel, jehož podíl na realizaci veřejné zakázky činí nejméně 5% z celkového objemu prací.

Seznam subdodavatelů a podmínky jejich účasti na realizaci budou též nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo (viz čl. V. ad 7) této zadávací dokumentace).

Zadavatel požaduje, aby uchazeči ve svých nabídkách předložili časový a věcný harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na týdny, a to včetně plnění finančního.

III. Obsah a forma nabídky a dokumentace uchazeče

3.1. Nabídka uchazeče:

V souladu s ust. § 68 odst. 2 zákona musí být v nabídce uvedeny:

-  identifikační údaje uchazeče: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,

identifikační  číslo,  bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní

firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu

-  návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

-  prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu

zadávací lhůty (viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

- doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (kvalifikační dokumentace),

- další dokumenty požadované  zadavatelem:

- vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (viz Příloha č. 1 této zadávací

dokumentace),

- oceněný výkaz výměr (v listinné podobě),

- časový a věcný harmonogram postupu stavebních prací viz bod II.  odst. 2.7.

Zadávací dokumentace,

- seznam subdodavatelů bodu. II. bod 2.7. Zadávací dokumentace.

3.2. Podání nabídky:

Nabídka musí být podána písemně v originálu a v jedné identické kopii, originální výtisk musí být zřetelně označen slovem „ORIGINÁL“ . Obojí musí být  v jednom uzavřeném obalu, označeném názvem veřejné zakázky, (t.j. „Rekonstrukce administrativní budovy, Tř. T. Bati č. 44, Zlín“), na němž musí být uvedena adresa, na kterou je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit.

Strana č. 7

3.3. Kvalifikační dokumentace

V souladu s ust. § 17 písm. f) zákona se jedná o dokumentaci obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, a to na:

splnění základních kvalifikačních kritérií

splnění profesních kvalifikačních předpokladů

splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

splnění technických kvalifikačních předpokladů.

IV. Požadavky a podmínky na kvalifikaci:

4.1. Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny v oznámení zadávacího řízení. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení.

4.2. Kvalifikace uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

4.2.1.   Splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona

4.2.2.   Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

4.2.3.   Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona

4.2.4.   Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

4.3. Způsob prokázání kvalifikace:

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

4.2.1. Splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona:

V souladu s ust. § 62 odst. 2 věta první zákona zadavatel požaduje prokázání splnění:

základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona)

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje na nové znění:

§ 53 odst. 1 písm. d) zákona, které zní: „d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.“

V případě, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, může k jejich prokázání  využít Přílohu č. 2   zadávací dokumentace.

Strana č. 8

4.2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona:

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona, a to předložením:

- k písm. a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- k písm. b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujících příslušné živnostenské oprávnění:

- živnostenský list na činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,

- živnostenský list na činnost „Projektová činnost ve výstavbě“,

- koncesní listina na činnost „Poskytování technických služeb k ochraně

majetku  a osob“

- k písm. d) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Konkrétně předloží uchazeč úředně ověřenou kopii osvědčení o autorizaci konkrétní fyzické osoby.

4.2.3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona:

4.2.3.   Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona:

V souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. a) uchazeč předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši Kč 50 mil.

V souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. c) uchazeč předloží údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních práv. předpisů, popř. obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období, jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Obrat musí činit minimálně Kč 50 mil. vč. DPH jednotlivě za každé účetní období.

Strana č. 9

4.2.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona:

V souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč předloží na samostatném listě seznam minimálně 3 stavebních prací stejného nebo obdobného charakteru (např. občanská výstavba, kancelářské objekty, školy atp.) provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Smluvní cena každé ze stavebních prací musí činit minimálně bez DPH Kč 30 mil.

V souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona uchazeč předloží na samostatném listě jméno a příjmení osoby (příp. osob) pověřených odborným vedením realizace stavby  ve smyslu ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona  včetně osvědčení o autorizaci této osoby vydané Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to v oboru „Pozemní stavby“.

V souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. e) zákona uchazeč předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Průměrný roční počet musí činit minimálně 33 zaměstnanci.

V souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých norem akreditovanou osobou ČSN EN ISO 9001 pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

V souladu s ust. § 56 odst. 5 zákona uchazeč předloží certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem ISO 14001.

Všechny doklady musí být v nabídce předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a opatřena datem, ne starším než je datum vyhlášení veřejné zakázky.

V. Obchodní podmínky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky pro dodávku stavby ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. a) zákona.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (dle § 68 odst. 2 zákona, tzn.  návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Strana č. 10

Návrh smlouvy o dílo v jednom vyhotovení zadavatel požaduje zpracovat v tomto pořadí:

- Předmět díla

- Cena za dílo

- Termín plnění předmětu díla (podrobnosti viz níže)

- Fakturace, placení

- Stavební deník

- Předání staveniště

- Provádění díla

- Předání díla

- Záruky, reklamace (podrobnosti viz níže)

- Smluvní pokuty, sankce

- Změna smlouvy

Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy o dílo byla zahrnuta následující ustanovení:

ad 1)

Provedení stavebních a montážních prací a dodávek v objektu – administrativní budově Tř. T. Bati č. 44, Zlín, a to:

A) Vybudování KKC (P1000)  včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě na CD

B) Rekonstrukce budovy (zbývající části) a zateplení pláště včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě ve dvojím vyhotovení                a jedenkrát v digitální podobě na CD

(dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno v rozsahu zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro provedení díla včetně výkazu výměr zpracované firmou S-projet plus, a.s., Tř. T. Bati 508, z dubna 2009, a dodržení podmínek vyjádření souvisejících s realizací díla.

Součástí předmětu plnění je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost.

Součástí předmětu plnění je:

- veškerá dodavatelská inženýrská činnost,

- provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu projektové

dokumentace pro provedení stavby a při dodržení podmínek uvedených v zadávací

dokumentaci, v § 536 a následujících Obchodního zákoníku,

- návrh provozních řádů technických zařízení a dodání všech dokladů o

zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce,

-  dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu

§ 536 a následujících Obchodního zákoníku

- zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu (protokol o zneškodnění odpadu) a případné správní poplatky, při dodržení

Strana č. 11

vyjádření orgánů státní správy a zajištění vyjádření souvisejících s uvedenou realizací akce,

- zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla v rozsahu, který je určen PD pro provedení díla.

- dílo bude prováděno v pracovních dnech, zadavatel souhlasí s tím, že může být prováděno i o svátcích, sobotách a nedělích.

Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit kompatibilitu s těmito systémy:

- strukturovaná kabeláž systému – OKUS – PANDUIT, CISCO SYSTEMS,

- telefonní ústředna ALCATEL

- kamerový systém BOSCH

- EKV COLNOD SYSTÉM .

Zhotovitel bude povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie.

ad 2)

-  cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo bude charakterizována jako cena nejvýše přípustná,

- veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn a eventuálně posunutí termínu realizace díla.

ad 3)

Předpokládaný termín zahájení:                                         3. srpna      2009

Požadovaný termín dokončení díla:                                 15. prosince  2009

………………. (uchazeč uvede jím nabízený termín)

ad 4)

-  Fakturování bude provedeno formou dílčích faktur za skutečně provedené práce a dodávky dle soupisu provedených prací (max. do výše 90 % z ceny díla)  se splatností do 30-ti dní od jejich doručení objednateli

- přílohou každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem

-  objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury za provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny (při dodržení podmínky uvedené v bodu II. odst. 2.4.2. zadávací dokumentace).

Strana č. 12

Zbývající část uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů po doručení konečné faktury objednateli (při dodržení podmínky uvedené v bodu II. odst. 2.4.2. zadávací dokumentace).

Všechny faktury za část předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.1. bod A) smlouvy musí mít v části „Předmět plnění“ označení „Vybudování KKC (P1000)  včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla“.

Všechny faktury za část předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.1. bod B) smlouvy musí mít v části „Předmět plnění“ označení „Rekonstrukce budovy (zbývající části) a zateplení pláště včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla“.

Všechny faktury musí být doručeny objednateli ve třech výtiscích.

Objednatelem vyspecifikovaný movitý majetek uvedený v položkovém rozpočtu bude uhrazen na základě samostatně vystavené faktury zhotovitelem se splatností do 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat:

a)  výslovně název „konečná faktura“

b)  celková výše skutečné ceny bez DPH

c)  skutečnou cenu rozdělenou na jednotlivé objekty dle zpracované projektové

dokumentace a dle požadavku objednatele

d)  soupis všech předchozích uhrazených faktur, rozčleněných na cenu bez daně

a DPH

e)  částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH

f)  celková cena včetně DPH.

ad 6)

-  zhotovitel zajistí střežení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení

-  zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla

- vznikne-li při provádění stavebních prací nebezpečný odpad, zhotovitel je povinen zajistit příslušné povolení správního orgánu

- zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění,

- vznikne-li z dané stavby využitelný odpad, za který zhotovitel obdrží finanční prostředky, převede zmíněné finanční prostředky na účet objednatele. Doklad o operaci s těmito finančními prostředky doloží u přejímacího řízení.

ad 7)

-  pokud činností zhotovitele dojde k způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně ve stavebním

Strana č. 13

deníku nejméně pět pracovních dnů předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že dílo vykazuje nedostatky, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření sepíše objednatel zápis do stavebního deníku.

- Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody,  a to na náklad zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje, že část předmětu díla, které zajišťuje subdodavatelsky, provede pouze pomocí kvalifikovaných subdodavatelů uvedených v nabídce ze dne …….. K provádění prací pomocí jiných kvalifikovaných subdodavatelů je zhotovitel oprávněn pouze v odůvodněných případech a po předchozím písemném oznámení této změny objednatelem. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli jako by tuto část předmětu díla prováděl sám.

ad 8)

K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem do stavebního deníku minimálně 10 pracovních dnů předem. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, dohodne  se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento

termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.

- zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení zejména:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, o provedených revizích,

- PD skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení na CD,

- stavební deník,

- protokol o zneškodnění odpadu včetně rozpisu o zatřídění odpadu, případně doklad o operaci s finančními prostředky za vrácený využitelný odpad,

- návrh provozních řádů technického zařízení,

- seznam vyspecifikovaného materiálu objednatelem s uvedením  počtu kusů, výrobních čísel, jednotkové ceny bez DPH, výši DPH, ceny montáže včetně DPH a ceny celkem včetně DPH. Přílohou seznamu budou záruční listy zařízení.

Předání a převzetí díla bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele bude splněn a práva  přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

Strana č. 14

ad 9)

-  záruční doba na stavební a montážní práce činí ……..… měsíců (min. 60 měsíců) od  předání a převzetí díla (uchazeč doplní přesný počet měsíců),

-  záruční doba na technologická zařízení a dodávky je zhotovitelem poskytována v délce a  rozsahu poskytnutých výrobci těchto zařízení (min. 24 měsíců od předání a převzetí díla).

V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do dvou pracovních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 48 hodin k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.

-   Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady  neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

-   V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.

Kontaktní osoby za objednatele:

technický pracovník v pohotovosti:                       tel.:

techničtí pracovníci:                                               tel.:

Kontaktní osoby za zhotovitele:

nepřetržitá služba                                                   tel.:

mobil:

fax:

e-mail:

ad 10)

- v případě nedodržení splatnosti faktur je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši dle Nařízení vlády 142/94 Sb., v plat. znění, max. však 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení

-  smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění předání díla ve výši min. 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení

- smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši Kč 5.000,-- za každý den prodlení

- smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši Kč 5.000,-- za každý den prodlení

- smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši min. 3 % ze sjednané ceny díla

Strana č. 15

- od smlouvy lze  odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

-  podstatným porušením  smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy

- za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

- objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu

- zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.

ad   11)

- změna smlouvy pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – dodatkem ke smlouvě

-  k zániku smlouvy může dojít:

- dohodou smluvních stran

- odstoupením jednou ze smluvních stran

VI. Technické podmínky:

Technické podmínky obsahuje PD pro provedení díla.

Objednatel požaduje při realizaci dodržení následujících podmínek zhotovitelem:

a) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP), zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nař. vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nař. vlády č. 361/2007 Sb.,  nař. vlády. č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nař. vlády. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních prostředků, nař. vlády. č. 11/2002 Sb., kterým se stanovní vzhled a umístění bezpečnostních značek, nař. vlády. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, nař. vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nař. vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP na pracovištích  s  nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,   nař. vlády. 591/2006

Strana č. 16

Sb.,   o   požadavcích   na  BOZP při práci na staveništích, vyhláška č. 50/1978 Sb.,

o   odborné   způsobilosti   v   elektrotechnice,   platná část vyhlášky č. 48/1982 Sb.,

o zajištění požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláška

č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 a vyhlášky č. 502/2006 Sb., vyhláška č. 87/2000 Sb.,

o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 551 – 554/1990 Sb., o vyhrazených technických zařízeních tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových, ustanovení příslušných norem a ostatních předpisů (zejména o svařování el. obloukem a plamenem, stavba lešení, zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění, bezp. předpisy pro obsluhu elektrických zařízení, první pomoc při úrazu el. proudem, a další ustanovení podle skutečně vykonávaných činností při výstavbě).

b) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály

a technologie než jsou uvedeny v PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými technickými normami.

c) Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě a při splnění všech podmínek souvisejících vyjádření. Jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou odpovídat I. jakostní třídě.

d) Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných  řešení, a to v souladu s ustanovením dle § 44  odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

VII. Údaje k projektové dokumentaci pro provedení díla

Dílo musí být provedeno podle schválené PD pro provedení díla. Při provádění díla musí být dodržena ustanovení stavebního zákona a platné předpisy. Dále musí být dodrženy všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

VIII. Ostatní podmínky:

8.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující jsou vždy podmínky zveřejněné v Oznámení zadávacího řízení.

8.2. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8.3. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, a to v termínu uvedeném v oznámení zadávacího řízení.

Strana č. 17

8.4.  Způsob hodnocení nabídek

V oznámení zadávacího řízení zadavatel uvedl v souladu s ust. § 78 odst. 1 zákona, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. V souladu s ust. § 79 odst. 2 bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny včetně DPH.

8.5. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 zákona.

Zájemcům ani uchazečům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

___________________________________________________________________

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace  k VZ č.j.KRPB-67508/ČJ-2009-0600VZ

Krycí list nabídky

Součást nabídky uchazeče

##### Předmět veřejné zakázky:

##### „Rekonstrukce objektu Tř. Tomáše Bati č. 44, Zlín“

A. Údaje o uchazeči: - obchodní firma

- sídlo (místo podnikání)

- právní forma

- IČ                                                    DIČ

- bankovní spojení:                           číslo účtu:

- telefon                                             fax:

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

| Ozn. | část předmětu veřejné zakázky | cena bez DPH v Kč | DPH v % | cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | Vybudování KKC (P1000) |  |  |  |
|  | Projektová dokumentace skutečného provedení díla |  |  |  |
|  | VRN |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |
| B) | Rekonstrukce budovy a zateplení pláště |  |  |  |
|  | Projektová dokumentace skutečného provedení díla |  |  |  |
|  | VRN |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |
| Celková cena (části A) a B) |  |  |  |  |

Prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 2 zákona:

Uchazeč prohlašuje tímto, že je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

datum                         razítko                            podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace  k VZ č.j.KRPB-67508/ČJ-2009-0600VZ

V souladu s požadavkem zadavatele na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů – bod III. 2.1.) Oznámení o zakázce a k prokázání splnění kvalifikace - bod III. odst. 3.3.  Zadávací dokumentace k VZ č.j.KRPB-67508/ČJ-2009-0600VZ

prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů

do veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní budovy Tř. T. Bati č. 44, Zlín“

dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění, předložením následujícího čestného prohlášení:

Čestné prohlášení:

Dodavatel

a)

obchodní firma:

sídlo:

IČ:

DIČ:

b)

fyzická osoba:

rodné číslo nebo datum narození:

bydliště, příp. místo podnikání (je-li odlišné od bydliště):

IČ:

DIČ:

splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

___________________________                ______________________________

datum                                                                     podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

___________________________                  ______________________________

datum                                                                podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče