Załącznik nr 4 – Projekt umowy

UMOWA NR …/2024

Zawarta w dniu ................... 2024 r. pomiędzy Gminą Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce - …........, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą

………………........................................……………………………………………………..,

z siedzibą w …...................... przy ul. …........................, REGON …......................., NIP …............,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku wyboru oferty zgodnie z art. 275 ust. 3 Pzp dla trybu podstawowego                              z negocjacjami poniżej progów unijnych, została zawarta umowa następującej treści, której celem jest budowa oświetlenia ulicznego ulic Dębowej, Klonowej, Sosnowej i Świerkowej na terenie osiedla Słonecznego w Kielcach.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane                  w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ulic Dębowej, Klonowej, Sosnowej                   i Świerkowej na terenie osiedla Słonecznego w Kielcach”.

2. Wszelkie prace związane z inwestycją należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami wykonania całego zadania. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem;

- 2) montaż łącznie 127 sztuk nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi  technologii LED i wysięgnikami, utworzonych w miejscach, w których dotychczas nie było tego typu infrastruktury, w tym 6 punktów świetlnych z asymetrycznym rozsyłem strumienia dla oświetlenia przejść dla pieszych;

- 3) montaż szaf oświetleniowych - 6 sztuk;

- 4) wdrożenie inteligentnego sytemu sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie osiedla Słonecznego;

- 5) po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, przeprowadzenie badań i prób sprawdzających zgodność z dokumentacją                      i obowiązującymi normami tj. m. in.:

a) pomiar luminacji i natężenia oświetlenia,

b) pomiar ciągłości żył roboczych i ochronnych,

c) sprawdzenie zgodności oznakowania i ułożenia kabli,

d) pomiar rezystancji izolacji kabli,

e) pomiar rezystancji uziemienia,

f) pomiar impedancji pętli zwarcia,

g) pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,

h) sprawdzenie wykonania połączeń wyrównawczych i ochronnych;

- 6) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;

- 7) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;

- 8) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;

- 9) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót potwierdzonej wpisaniem operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu (2 egzemplarze);

- 10) organizacja zaplecza budowy;

- 11) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- 12) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych

- umożliwiających przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji -

- między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian;

- 13) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w projekcie umowy oraz

- towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,               w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie w sposób szczegółowy, zastosowanie mieć będą przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp oraz jeżeli ustawa ta nie stanowi inaczej przepisy ustaw Prawo budowlane – zwanej dalej ustawą pb i Kodeks cywilny zwanej dalej ustawą kc.

5. Strony zobowiązują się do efektywnego współdziałania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla terminowej i zgodnej z umową jego realizacji.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany całkowicie z materiałów własnych Wykonawcy na warunkach określonych w dalszej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót z tych materiałów, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Strony oświadczają, iż wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć na tle interpretacji zapisów niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.

8. Zamawiający oświadcza, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

- § 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zakres rzeczowy niniejszej umowy nie wykracza poza opis przedmiotu zamówienia zawarty w opisie potrzeb i wymagań.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa inwestycji oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową budowy, i że jest ona pod względem treści i zakresu kompletna do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie zawiera błędów i wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności jej sprawdzenia.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również:

a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy                	i organizacją 	zaplecza administracyjno-socjalnego oraz magazynowego                           	i produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz utrzymywanie obiektów 	tymczasowych w należytym stanie,

b) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z projektu organizacji 	robót, ich utrzymanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących 	robotom podstawowym,

c) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa 	inwestycji,

d) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 	związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu stosownie 	do postanowień art. 56 i 57 prawa budowlanego, udział w czynnościach 	dokonywanych przez powołane do tego organy oraz wykonywanie wszelkich 	czynności pokontrolnych wydanych przez te organy,

e) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie             	z przepisami i instrukcjami producentów,

f) wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem obiektu do 	użytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej,

g) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza 	po zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób 	zgodny z wymogami Zamawiającego,

h) wymagana przepisami i warunkami technicznymi stałą obsługę geodezyjną 	budowy.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA UMOWNE WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami                 i normatywami stosowanymi w budownictwie.

2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych                  w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu produkcyjnego, tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp.,                   w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.

4. W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 	pozwolenia na budowę, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                    	i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

b) utrzymywanie placu budowy i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód oraz do 	stałej kontroli organizacji i prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 	oraz do stałej kontroli zabezpieczenia mienia,

c) wykonywania robót jedynie z materiałów o wysokich parametrach jakościowych

i właściwościach użytkowych, spełniających wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia  	2004 r. o wyrobach budowlanych,

d) realizacji przedmiotu umowy pracownikami gwarantującymi wysoka jakość robót, 	pod nadzorem personelu technicznego posiadającego wymagane przepisami 	przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                        	w budownictwie,

e) zorganizowania i prowadzenia stałej kontroli jakości wykonywanych robót                      	i stosowanych materiałów,

f) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, jak też 	innym 	uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 	miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,

g) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 	wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym dojścia do posesji, obiektów 	użyteczności publicznej oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia 	pomocnicze, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

h) zapewnienia dojazdu do posesji mieszkańców oraz firm,

i) uwzględnienia i zorganizowania prac w sposób zapewniający dostęp do posesji

budynków obiektów usługowych itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób 	trzecich poprzez zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki, przejścia itp.

5. Wykonawca do wykonania czynności związanych z realizacją robót będzie zatrudniać pracowników na umowę o pracę:

a) roboty ogólnobudowlane- robotnicy ogólnobudowlani,

b) roboty elektryczne – monterzy:

- min. jedna osoba z uprawnieniami w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń               		i instalacji elektrycznej z uprawnieniami SEP dla rodzaju wykonywanych prac 		D- dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych;

- pozostałe osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń               		i instalacji elektrycznej z uprawnieniami SEP dla rodzaju wykonywanych prac 		E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych,

c) roboty budowlane drogowe (odtwarzanie nawierzchni) - robotnicy budowlani,

d) roboty telekomunikacyjne - robotnicy/monterzy w specjalności 	telekomunikacyjnej.

Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych                z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę o pracę.

6. Od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wymienione w ust. 9 czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                	w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 	dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 	o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności                   	w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 		osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 		Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie 		podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 			wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienie na 		podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 		umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:

1) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 	przez Zamawiającego powyżej w ust. 9 czynności w zakresie realizacji zamówienia, 	jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony               	w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 	1320 tj.) w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 	wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 	Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiającego na teren budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy i będzie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem wprowadzenia.

2. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, lecz nie wcześniej niż po upływie ustawowych terminów od zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie                     12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

4. Strony przewidują możliwość zmiany terminu umowy w formie aneksu do umowy, jedynie w przypadku:

a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

b) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym do zaistnienia, których 	Strony się nie przyczyniły, a noszących znamiona siły wyższej, których skutki 	uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią.

§ 5. PODWYKONAWCY

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące prace:

………………………………………………………………………………………………………..

Pozostały zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców - odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego – Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 	doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 	rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 	podwykonawcy,

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 	wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci 	mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie Pzp.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 	zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 	robót wykonanych przez Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 	od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy                   o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy                      o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność                          z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu                   w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

11. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się                      z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

12. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 12 i 13 uwag w sposób wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

15. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

16. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo                 o treści zgodnej z projektem umowy.

17. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać 90% wartości umowy o wykonawstwo w sprawie zamówienia publicznego lub wartości umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.

18. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców                         w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej                w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

19. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6. WYKONAWSTWO I NADZÓR

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie książek obmiaru robót z podziałem na roboty:

1) objęte wypełnionym przedmiarem robót, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.

3. Wykonania kosztorysów powykonawczych wraz z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco potwierdzoną przez inspektora nadzoru. Tabelę należy złożyć wraz z fakturą za roboty budowlane.

4. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym.

8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

9. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.

10. Sporządzenie i złożenie operatu kolaudacyjnego w dwóch egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego między innymi protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

11. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

14. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających                              z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 t.j.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami.

16. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że ukończone przez niego prace są całkowicie zgodne z umową                            i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

17. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, urządzeń i nawierzchni w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

18. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

19. Dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

20. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

21. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

22. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

23. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

24. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub                       o zmianie danych podmiotu.

W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.

25. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych w § 3 ust. 5, w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

§ 7. ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe – części przedmiotu zamówienia, które ze względów budowlanych, technicznych, użytkowych i organizacyjnych – obszary szafkowe stanowić mogą przedmiot odbioru częściowego.

2. Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopię wpisu z dziennika budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

4. Zamawiający dokonuje odbioru w formie protokołu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez upoważnionych przedstawicieli Stron po sprawdzeniu przez Zamawiającego:

a) zgodności przedmiotu zamówienia-realizacji z danymi faktycznymi i technicznymi 	określonymi w niniejszej Umowie Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 	prawidłowego funkcjonowania, zamontowania i ustawienia

oraz

b) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancji 	jakości urządzeń, materiałów i nawierzchni oraz dokumentów świadczących                     	o dopuszczeniu do stosowania, tj. certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą 	techniczną, deklaracji zgodności, atestów, świadectw PZH itp.

5. Jeżeli w toku czynności Odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub                   z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin – uzgodniony z Wykonawca                        i inspektorem nadzoru robót elektrycznych - do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru.

6. Usunięcie wszystkich wad i usterek, lub innego rodzaju niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu, który niezwłocznie przystępuje do odbioru usunięcia wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

1. Zamawiający wskaże Inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                  z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.).

3. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową: ...................................., tel. ....................................

4. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: ..................................... nr uprawnień budowlanych .............................................., tel. .........................…

- kierownika robót drogowych - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w osobie: .................................... nr uprawnień budowlanych .............................................., tel. .............................

- kierownika robót telekomunikacyjnych - uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w osobie: ......................... nr uprawnień budowlanych .............................................., tel. .............................

5. Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.

§ 8. UBEZPIECZENIE BUDOWY PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 	bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń 	losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 	wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku                  	z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej - 	ubezpieczenia od zniszczenia własności spowodowanego działaniem, 	zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co 	najmniej wartości brutto niniejszej umowy,

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej                   	z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich                   	z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto niniejszej 	umowy.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji papierowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiający po sporządzeniu kserokopii niezwłocznie zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji elektronicznej należy przesłać mailem.

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 9. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym

Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wypełniony przedmiar robót stanowi integralną część umowy.

2. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w wysokości: .................................................................................... złotych (słownie: ..............................................................................................................................),

podatek VAT w wysokości: ............................................................................. złotych (słownie: ..............................................................................................................................),

wynagrodzenie netto w wysokości: …........................................................................ złotych (słownie: …...........................................................................................................................).

3. Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu   o ryczałtowe wartości jednostkowe robót i obmiary robót.

4. Roboty dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian cen w pierwszym półroczu obowiązywania Umowy   z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Wysokość wynagrodzenia może być waloryzowana nie częściej niż raz na 6 miesięcy, nie wcześniej niż po upływie pierwszego półrocza realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie propozycję zmiany wynagrodzenia i jego wysokość po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:

- „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszony w drodze 	obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego                     	w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzający waloryzację, o ile 	powyższy wskaźnik GUS przekroczy 10% oraz

- szczegółową kalkulację wzrostu wynagrodzenia sporządzoną przez Wykonawcę 	uzasadniającą wzrost wynagrodzenia z powodów określonych w ust 7 oraz 	zmianami cen materiałów wg ust 6 .

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 14 ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 pkt 4) ustawy Pzp w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym 	– zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej 	zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 	ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za 	pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 	lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracownicznych planów kapitałowych,   	o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. O pracowniczych planach 	kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 	przez Wykonawcę, po wystąpieniu Wykonawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

8. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu przejściowego protokołu odbioru robót, stanowiącego załącznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

9. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane może się odbywać fakturami przejściowymi procentowo do zaawansowania robót (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokości 95% wartości umowy - całości zamówienia, nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz fakturami częściowymi do 100% odebranej i przekazanej do użytkowania części zadania.

10. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej lub częściowej stanowić będzie komplet dokumentów:

a)protokół wykonania robót, szkice geodezyjne i kosztorys powykonawczy wraz                 	z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, 	sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora 	nadzoru,

b) oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i następnych faktur, potwierdzające, że 	wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały 	zapłacone oraz załączy oświadczenia, dla drugiej i następnych faktur, 	Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione 	do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie 	należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone 	przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne 	zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu 	wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 	Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo o których mowa w § 9 	niniejszej umowy. Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia 	faktury przez Głównego Wykonawcę.

Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę 	wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, 	których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym, tj. potwierdzenie przelewu.

11. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów:

a) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót 	potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) protokół końcowy wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z tabelą 	zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzone                 	i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru wraz 	z książką obmiarów potwierdzoną przez Inspektora nadzoru,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja geodezyjna 	powykonawcza sieci Legman musi być wykonana zgodnie z paszportyzacją 	wymaganą przez Prezesa UKE,

d) kompletny operat kolaudacyjny,

e) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za 	prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy 	oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby 	upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że 	wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały 	zapłacone prze Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją  	żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                    	w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub 	dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo.

12. Do faktur końcowych Wykonawca załączy wykaz wytworzonych środków trwałych wraz z podaniem wartości brutto każdego środka trwałego.

13. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego: ….................................. .

14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych, częściowych i końcowej                 w terminie do 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury bez kompletu dokumentów, uzupełnienie dokumentów do złożonej już faktury skutkuje przesunięciem

terminu płatności, tj. do 21 dni od dostarczenia ostatniego uzupełniającego dokumentu bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupełnienia dokumentów do złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 21 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, zwróci niezapłaconą fakturę Wykonawcy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność tj. protokół odbioru robót, który musi zawierać precyzyjny opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, informację o parametrach technologicznych                i technicznych, kosztorys powykonawczy wraz z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzony i podpisany przez kierownika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz kwotę netto zrealizowanych robót.

16. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr …..........................

17. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, za wyjątkiem ust. 3 litera d).

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto ……………….……….. zł na cały okres realizacji umowy za przedmiot umowy w formie……………………….

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 	podpisania protokołu odbioru

b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone                 	w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar umownych wraz z odsetkami.

5. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przypadających Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA ZA WADY,

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy                      w postaci rękojmi i gwarancji jakości.

2. Do momentu wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancji jakości i montażu urządzeń, gwarancja jest wykonywana na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawcę jako gwaranta. Nie doręczenie dokumentów gwarancyjnych obciąża Wykonawcę i nie zwalnia go z wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

3. Wykonawcę zobowiązuje się na czas trwania gwarancji jakości do odpowiedzialności za wady fizyczne urządzeń i nawierzchni powstałe z powodu użycia niewłaściwych materiałów do ich wykonania, a także nieprawidłowego wykonania montażu urządzeń                  i nawierzchni przez Wykonawcę.

4. Okres rękojmi i gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane nawierzchnie wynosi ……….. lat licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu odbioru.

5. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu wad wskazując miejsce               i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności gwarancyjnych w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego od Zamawiającego dokonanego w sposób określony niniejszą Umową tj. § 16 ust. 5.

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – ustalone w protokole uzgodnionym/zatwierdzonym przez obie strony Umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a następnie potrącić poniesione                 w związku z tym wydatki z należnościami stanowiącymi zabezpieczenie roszczeń wniesionymi przez Wykonawcę.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy                   	w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,2% 	wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad urządzeń i nawierzchni, dostarczeniu ich wadliwych 	zamiast wolnych od wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 	w § 9 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za 	które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa  	w § 14 ust. 2 Umowy;

d) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub 	nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% 	wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

e) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych 	przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 	Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 	określonymi Umową - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9

ust.1 Umowy,

f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 	podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za usługę lub roboty budowlane            	w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, za 	każdy dzień opóźnienia,

g) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 	w § 3 ust. 12 pkt 1) Umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 	wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 	§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)

w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Pzp.

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 niniejszej umowy - za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony dopuszczają możliwość zgodnego rozwiązania niniejszej Umowy na mocy porozumienia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 	wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego 	w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 	podpisania protokołu odbioru,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 	nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 	umownych wobec Wykonawcy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót 	(temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski 	żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić 	zabezpieczenia,

b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją 	wydającego, przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 	procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi                      	w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego,

d) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia                       	w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu, 	opóźnienie transportu wynikające np. z warunków atmosferycznych, remontów dróg 	itp.

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 	mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi 	dostosowanie zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian 	powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

f) zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia,

g) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od 	Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego               	z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem,

h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 	budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455.

2. Zmiana zakresu umowy:

a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego 	modelu sprzętu niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, 	zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo 	produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych                     	i użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie itp.,

b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od 	Wykonawcy, np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego               	z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem,

c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru 	budowlanego, PIP itp.,

d) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455,

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 	mającym wpływ na realizację przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku  	nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu 	zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

f) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 	budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

3. Zmiana wartości zamówienia:

a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji 	umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT- będąca 	elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

b) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 	art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 	pracę,

c) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 	ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 	społeczne lub zdrowotne.

d ) ze względu na zmianę zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze 	plany kapitałowe,

e) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455 – jeżeli zmiany 	te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany określone w ust. 3 litery od a) do d) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmianę zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

f) konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 	455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp, których potwierdzona przez 	Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 	Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, 	parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników 	cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem lit. h).

g) Zamawiający nie dopuszcza zmian cen w pierwszym półroczu obowiązywania 	Umowy z zastrzeżeniem lit. a) –d).

h) wysokość wynagrodzenia może być waloryzowana nie częściej niż raz na 6 	miesięcy, nie wcześniej niż po upływie pierwszego półrocza realizacji umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie propozycję zmiany 	wynagrodzenia i jego wysokość po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia 	Wykonawcy nastąpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:

- „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszony w drodze 			obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego 		w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzający waloryzację, o ile 		powyższy wskaźnik GUS przekroczy 10% oraz

- szczegółową kalkulację wzrostu wynagrodzenia sporządzoną przez 			Wykonawcę uzasadniającą wzrost wynagrodzenia z powodów określonych                  		w lit. a)-c) oraz zmianami cen materiałów wg lit. h).

i) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru 	budowlanego, PIP itp.

j) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 	mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi 	dostosowanie zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian 	powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

k) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 	budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

l) możliwość zmiany wynagrodzenia w poszczególnych latach – dostosowane do 	zakresu wykonanych robót oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

4. Inne:

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

b) zmiany w dokumentacji projektowej,

c) zmiany osób reprezentujących strony,

d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

f) oczywiste omyłki pisarskie.

5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody              w znacznych rozmiarach.

8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

10. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to                         w dzienniku budowy.

11. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania prac.

12. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 15. INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. W razie powstania sporu, Strona podnosząca spór, jest zobowiązana do skierowanie konkretnego roszczenia w formie pisemnej.

2. Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. Strony ustalają, że do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron umowy pod rygorem ich nieważności i są dopuszczalne jedynie, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: 									ZAMAWIAJĄCY: