Zn. Spr: S.271.2.2018

UMOWA Nr S.271…..2018

(z udziałem podwykonawców)

zawarta w dniu ………………. .2018 roku w Herbach pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Herby zwanym dalej w tekście Zamawiającym (NIP: 575-000-89-07), którego reprezentuje:

…………………………. - Nadleśniczy

a

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście Wykonawcą (NIP: ………………), którego reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia biura Nadleśnictwa Herby poprzez montaż pompy ciepła i zastosowanie ogniw fotowoltaicznych”, strony zawarły umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja budynku biurowego poprzez:

1a) modernizację instalacji c.o. polegającą na zabudowie pompy ciepła powietrze – woda oraz modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

1b) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez zastosowanie oświetlenia (oprawy i żarówki) LED oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie robót przy instalacji centralnego ogrzewania,

- izolacja rurociągów c.o.,

- prace w obrębie pompy ciepła i jej zasilanie,

- docieplenie stropu w biurowcu,

- wymiana oświetlenia w biurowcu na LED,

- instalacja paneli fotowoltaicznych.

Prace będą prowadzone zgodnie z treścią zgłoszenia zamiaru budowy dokonanego do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w dniu 18.12.2017 r.

Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają:

- Projekt budowlany oraz rys. od 1 do 16

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (od 10.1. do 10.3)

- Przedmiar robót

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne.

Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

TERMINY

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się w dniu zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  do 30.09.2018.

- Przez termin zakończenia robót strony rozumieją zgłoszenie zgodne z § 12 ust. 4 .

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

§ 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: …………………... zł (brutto); słownie   ……………………………………… w tym VAT 23% tj……….. zł;  słownie: ……………………………………………………………………………… Cena netto:…………………. zł; słownie:…………………………………………………………………………..

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej umowy strony mogą zawrzeć     stosowny aneks.

3. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy (po dokonaniu odbioru).

4. Podstawą sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany    przez komisję odbioru.

5. Warunkiem realizacji faktury końcowej jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów zgodnie § 12 ust. 5 umowy oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowych dowodów, Zamawiający wstrzyma się od podpisania protokołu i naliczy kary umowne zgodnie z § 17.

6. Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych. Podstawą sporządzenia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy, podpisany  przez komisję odbioru.

8. Płatnikiem faktury będzie: PGL LP Nadleśnictwo Herby, ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby, NIP: 575-000-89-07.

9. Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT do ………. dni licząc od daty jej doręczenia     do  siedziby PGL LP Nadleśnictwo Herby  (Sekretariat).

10. Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu     wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

REALIZACJA UMOWY

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań dla należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela wskazanego przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wymagania wyszczególnione w choćby jednym przypadku w dokumentach określonych w ust. 4 są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego w celu dokonania odpowiednich poprawek.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych wysokości wszystkich elementów obiektu zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną zamówienia.

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego), które będą zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji.

  - W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem i wpłynie to na jakość  któregokolwiek z elementów infrastruktury drogowej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a Wykonawca zobowiązany będzie do rozebrania przedmiotowego elementu i wykonania robót ponownie na swój koszt.

  - W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy materiałami zastosowanymi podczas wykonywania robót a przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Zamawiający zażąda zmiany materiałów nie uwzględniając materiałów wbudowanych.

  - W trakcie trwania prac w przypadku podejrzenia nie stosowania materiałów zgodnych z wymogami SIWZ i umowy, komisyjnie zostanie pobrana próbka do badania w niezależnym laboratorium.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału Zamawiający ma prawo do obciążenia kosztami badania Wykonawcę, jak również do odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia stosowania materiałów zgodnych z wymogami koszty badania poniesie Zamawiający.

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Oznakowanie nieodzowne ze względu bezpieczeństwa ma być widoczne w dzień i w nocy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bezpieczeństwa, porządku, przestrzegania przepisów p.poż. i BHP na terenie budowy, prawidłowej organizacji ruchu, w tym zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych oraz będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż.

  - Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiającego o wszelkich wypadkach przy pracy, którym ulegli pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót lub przez personel zatrudniony na budowie przez Wykonawcę.

  - Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane prawem kwalifikacje techniczne.

  - Dla celów realizacji umowy Wykonawca jeśli jest to wymagane na własny koszt wykona zaplecze techniczne budowy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz powiązane z nimi do wglądu dowody zakupu (faktury) zastosowanych materiałów.

  - Zamawiający zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikających z badań i sprawdzeń, prawo wprowadzenia zmian jakościowych i ilości robót w stosunku niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - W okresie prowadzenia robót należy stosować zabezpieczenia w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów ochronnych.

§ 5

        - Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przydatność materiału do celów podbudowy oraz nawierzchni drogowej oraz próbki materiałów do dopuszczenia i zatwierdzenia do użycia przez inspektora nadzoru.

        - Każdy rodzaj robót do którego użyto nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem ich odbioru.

        - Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione na koszt Wykonawcy z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru oraz zastąpione materiałami właściwymi.

        - Tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem – tak by zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

        - Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

§ 6

Niezależnie od obowiązków wymienionych w powyższych paragrafach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny;

§ 7

    - Przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………………. Wykonawca wykona następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

1)  Projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.

Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy,

pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy umowa:

      - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

      - nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważać się będzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

        - Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem     są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na      roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w przypadkach      określonych w ust. 2 pkt 1, uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

    - Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

b) terminu realizacji przedmiotu umowy,

c) wynagrodzenia i zasad płatności,

d) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że    termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

    - W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

    - W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

    - Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usług.

    - Przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 8 Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zamiarze wypłaty tego wynagrodzenia. Umowy zawierane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w zakresie ewentualnej konieczności bezpośredniej zapłaty o której mowa w art. 143c PZP, muszą zawierać ograniczenie w tym zakresie do kwoty wynagrodzenia jaką za dane prace przewiduje umowa pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

    - Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w ust. 10, lub od dnia bezskutecznego upływu terminu na ich zgłoszenie podejmie decyzję zgodnie z art. 143c ust. 5 ww. ustawy. Płatność dokonania będzie w terminie do 30 dni od podjęcia decyzji.

    - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowny może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i naliczenia stosownych kar umownych.

    - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub brak działań podwykonawcy jak za własne.

    - Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

§ 8

1. W zakresie, w jakim:

1)	Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

2)	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt.1 i 2 przez podwykonawców.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dowody:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcą kopię umowy/umów o pracę osób, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1. (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.

- Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 2 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §17 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9

Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,

d) szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zadania.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 10

- Ze strony Zamawiającego jego przedstawicielem jest Krzysztof Daniel – Sekretarz Nadleśnictwa.

- Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie …………………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………….. wydane przez ……………………………… w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………. wydane przez …………………….. w specjalności ……………………………….. oraz wpis na listę samorządu zawodowego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami).

- W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia na osoby o uprawnieniach równoważnych lub przyznanych w szerszym zakresie.

§ 11

- Inspektor nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do robót oraz wszystkich miejsc, gdzie roboty są przygotowywane lub skąd są pobierane materiały.

- Żaden odcinek robót, bez zgody inspektora nadzoru, nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych ani dodatkowych.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

ODBIÓR ROBÓT

§ 12

- Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (np. wpis do dziennika budowy) wraz z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

- Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie. Odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru i przedstawiciel zamawiającego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnym powiadomieniem o zakończeniu przedmiotu umowy. Do powiadomienia Wykonawca dołączy oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją z uwzględnieniem wskazówek pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac. Zgłaszając roboty do odbioru, Wykonawca doręczy Zamawiającemu rozliczenie finansowe i rzeczowe robót.

- Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy (wydany przez Zamawiającego),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR,

- wszelkie wymagane badania zgodnie z STWiOR,

- do wglądu faktury do zastosowanych materiałów, do których przedstawił deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Za dzień powiadomienia o zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia oraz złoży kompletne dokumenty, o których mowa w ust. 5 i od tego dnia, w terminie 10 dni roboczych Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych.

- Termin zakończenia odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie Protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad.

  - W przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy,.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

§ 13

Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanej roboty budowlanej przez okres …………… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały zastosowane do realizacji umowy.

- Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

  - W okresie gwarancji i rękojmi terminy usuwania wad nie mogą być dłuższe niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadach - chyba, że technologia robót uniemożliwi usunięcie wad w tym terminie. Treść gwarancji należy ująć w „Karcie gwarancyjnej”.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny przegląd robót stanowiących przedmiot umowy na 30 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

  - Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących podczas odbioru końcowego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%   ceny oferty brutto, co  stanowi kwotę w wysokości: ............................................................................... zł (słownie złotych: ………………………..…………………………………………………………….…………)

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w  terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego  za należycie wykonane, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w  następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez   Zamawiającego za należycie wykonane

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na  zabezpieczenie   roszczeń  z tytułu udzielonej rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona lub  zwolniona w terminie 15 dni   po  upływie okresu rękojmi

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu  przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed  podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego  zabezpieczenia na okres wynikający z  aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.149 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem  ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

KARY UMOWNE

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy – każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy – każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł;

- w przypadku braku przedłożenia zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej umowy – każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł;

- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem odstąpienia zgodnego z art. 145 ustawy Pzp.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może zwolnic się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców lub kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY W UMOWIE

§ 18

Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

§ 19

- Oprócz sytuacji określonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni z winy Wykonawcy,

- wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 8 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.

- Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć, terminu wykonania umowy, osób odpowiedzialnych za realizację umowy, gdy:

- nastąpiła zmiana przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT,

- nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

- powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy;

- nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów administracyjnych,

- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy administracyjne , co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

- nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,

- powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz),

- Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym terminem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

- wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego,

- wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

- W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się następujące zasady postępowania:

1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie.

2) Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust.1) będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP.

3) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego)  udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę, zweryfikowany przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust.1.

4) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w ust.3 zostanie opracowany przez Wykonawcę, w oparciu o czynniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik do oferty podstawowej.

5) Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu  powykonawczego  (sporządzonego na podstawie książki obmiarów), według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w ust.3j, stanowiącym załącznik do  aneksu, o którym mowa w ust. 1.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 4 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE

§ 21

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

      - Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa,

      - Załącznik nr 2 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,

      - Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy.

§ 22

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 23

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo Budowlane.

§ 24

Niniejszą umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA